

**ГЛАВА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ**

**ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 16.11.2017 № 116

с.Спасс

О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, утверждённым постановлением главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 31.07.2013 №132

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог» (далее – Программу), утвержденную постановлением главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 09.10.2015 № 115 (с изм. от 21.03.2016 № 25, от 17.05.2016 №49, от 25.07.2016 №66, от 25.08.2016 № 77, от 01.11.2016 №103, от 28.12.2016 №137, от 17.02.2017 №21, от 29.05.2017 №49, от 13.06.2017 № 57, от 04.08.2017 № 76, от 16.10.2017 №99) следующие изменения:

1.1. Строки «Средства бюджета сельского поселения Спасское» паспорта Программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | 132891,3 | 27611,4 | 24178,9 | 13730,0 | 39251,0 | 28120,0 |
| Средства бюджета Московской области | 12337,3 | 9307,3 | 3030,0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 2 к Программе « Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение № 3 к Программе «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край».

Глава

сельского поселения Спасское С. П. Литвиненко

Приложение № 1 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения

Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: содержание и ремонт уличного освещения | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 18590,6 | 4230,0 | 3860,6 | 2700,0 | 3700,0 | 4100,0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| 1.1. | Оплата потребляемой электроэнергии | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 15900,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 3700,0 | 4100,0 |
| 1.2. | Текущий ремонт уличного освещения | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 2690,6 | 1530,0 | 1160,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие:  благоустройство и озеленение территории населённых пунктов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 22887,0 | 9390,0 | 6347,0 | 1800,0 | 4050,0 | 1300,0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| 2.1 | Озеленение | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 2445,0 | 1280,0 | 115,0 | 200,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2.1.1. | Окашивание территории населенных пунктов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 563,0 | 563,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского и древесно-кустарниковой порослью | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 1165,0 | 0 | 115,0 | 200,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2.1.3. | Содержание зеленых насаждений | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 717,0 | 717,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Устройство и содержание детских площадок | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 3009,0 | 850,0 | 659,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.2.1. | Приобретение и установка элементов благоустройства детских площадок | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 2831,0 | 672,0 | 659,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.2.2. | Содержание и ремонт элементов благоустройства детских площадок | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 178,0 | 178,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Обустройство и содержание территории зоны отдыха «Спасская поляна» | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 11758,0 | 3492,0 | 4816,0 | 650,0 | 2800 | 0 |
| 2.3.1. | Устройство ограждения территории зоны отдыха | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 243,0 | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Устройство наружного освещения территории зоны отдыха | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 753,0 | 753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Устройство волейбольной площадки | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 917,0 | 917,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Устройство пешеходной дорожки | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 1150,0 | 1150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Содержание территории зоны отдыха «Спасская поляна» | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2019 | 1815,0 | 429,0 | 1386,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Устройство дорожки из тротуарной плитки | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 1072,0 | 0 | 1072,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Приобретение и устройство фонтана | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2019 | 2800,0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 |
| 2.3.8. | Устройство асфальтовой площадки для проведения массовых мероприятий | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 297,0 | 0 | 297,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9. | Приобретение и установка сцены | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 1361,0 | 0 | 1361,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2018 | 350,0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 2.3.11. | Устройство детской площадки | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12. | Приобретение и устройство клумбы | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2018 | 300,0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 2.4. | Прочие мероприятия по благоустройству территории населённых пунктов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 5675,0 | 3768,0 | 757,0 | 450,0 | 350,0 | 350,0 |
| 2.4.1. | Уборка территорий общего пользования | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 875,0 | 875,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Приобретение малых архитектурных форм | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 632,0 | 232,0 | 0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.4.3. | Содержание и ремонт малых архитектурных форм | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 77,0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | Мероприятия по контролю численности бездомных и безнадзорных животных | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5. | Праздничное оформление территории сельского поселения | Средства бюджета сельского поселения Спасское | 2016-2020 | 1601,0 | 501,0 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.4.6. | Обустройство территории под уличными тренажерами | Средства бюджета сельского поселения Спасское | 2016 | 1306,0 | 1306,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7. | Изготовление и установка ограждений дворовых территорий | Средства бюджета сельского поселения Спасское | 2016 | 704,0 | 704,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.8. | Устройство пешеходной дорожки в д. Судниково | Средства бюджета сельского поселения Спасское | 2017 | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие:  шахтные колодцы | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 430,0 | 300,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| 3.1. | Содержание и ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 330,0 | 200,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие:  содержание и ремонт внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 50219,5 | 10758,5 | 3440,0 | 50,0 | 21721,0 | 14250,0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| Средства бюджета  Московской области | 2016 | 6598,0 | 6598,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Содержание внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 1830,0 | 1830,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Ремонт внутриквартальных дорог и (или) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 48122,5 | 8928,5 | 3323,0 | 0 | 21671,0 | 14200,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 2016 | 6598,0 | 6598,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | с.Спасс, микрорайон | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 4483,5 | 4483,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 2016 | 6598,0 | 6598,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | д. Коняшино | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 4445,0 | 4445,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | д.Клишино ул. Лесная | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 3323,0 | 0 | 3323,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4. | д.Чертаново,  д.Судниково  ул.Зелёная,  ул.Садовая,  д.Иевлево | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2019 | 12871,0 | 0 | 0 | 0 | 12871,0 | 0 |  |
| 4.2.5. | д.Клишино  ул.Заречная,  д.Сапегино | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2019 | 8800,0 | 0 | 0 | 0 | 8800,0 | 0 |
| 4.2.6. | д.Горбуново,  д.Каменки,  с. Рюховское | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2020 | 14200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200,0 |
| 4.3. | Мероприятия направленные на обеспечение безопасной эксплуатации внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 267,0 | 0 | 117,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5. | Основное мероприятие: приобретение, содержание и ремонт коммунальной техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Спасское | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 1765,9 | 1201,6 | 564,3 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| Средства бюджета Московской области | 2016-  2017 | 5739,3 | 2709,3 | 3030,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Приобретение коммунальной техники и дополнительного оборудования для коммунальной техники, для нужд благоустройства | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2017 | 1765,9 | 1201,6 | 564,3 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2016-  2017 | 5739,3 | 2709,3 | 3030,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие: устройство гаража и площадки для коммунальной техники | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 2540,0 | 1440,0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | Отдел благоустройства администрации сельского поселения Спасское |
| 6.1 | Устройство основания площадки, ограждения для хранения коммунальной техники | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 1440,0 | 1440,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Приобретение и устройство металлокаркасного гаража | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2019 | 1100,0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие: организация работы в сфере благоустройства | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 36458,3 | 291,3 | 9837,0 | 9180,0 | 8680,0 | 8470,0 | МКУ «Служба благоустройства сельского поселения Спасское» |
| 7.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба благоустройства сельского поселения Спасское» | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 19970,3 | 291,3 | 5004,0 | 6325,0 | 4150,0 | 4200,0 |
| 7.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения благоустройства | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 6210,0 | 0 | 2330,0 | 630,0 | 1860,0 | 1390,0 |
| 7.2.1 | Приобретение техники, дополнительного оборудования, инструментов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 4710,0 | 0 | 1830,0 | 180,0 | 1600,0 | 1100,0 |
| 7.2.2 | Содержание и ремонт техники, дополнительного оборудования, инструментов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 1500,0 | 0 | 500,0 | 450,0 | 260,0 | 290,0 |
| 7.3. | Организация работы по решению вопросов в сфере благоустройства | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 10278,0 | 0 | 2503,0 | 2225,0 | 2670,0 | 2880,0 |
| 7.3.1 | Текущий ремонт уличного освещения | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 2300,0 | 0 | 400,0 | 400,0 | 700,0 | 800,0 |
| 7.3.2 | Содержание зелёных насаждений | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 1865,0 | 0 | 600,0 | 415,0 | 400,0 | 450,0 |
| 7.3.3 | Содержание внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 3953,0 | 0 | 1403,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
| 7.3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017-2020 | 700,0 | 0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 7.3.5. | Содержание и ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2018-2020 | 650 | 0 | 0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 7.3.6. | Капитальный ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2018-2020 | 810 | 0 | 0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 |  |
| ИТОГО по Программе | | Итого | 2016-2020 | 145128,6 | 36918,7 | 27108,9 | 13730,0 | 39251,0 | 28120,0 |  |
| Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 132791,3 | 27611,4 | 24078,9 | 13730,0 | 39251,0 | 28120,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2016-  2017 | 12337,3 | 9307,3 | 3030,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) | | Показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение  по годам реализации | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средствабюджета сельского поселения Спасское | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Содержание и ремонт уличного освещения | 18590,6 | 0 | Доля освещенности населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Благоустройство и озеленение территории населённых пунктов | 22887,0 | 0 | Увеличение обработанной площади от борщевика Сосновского | га | 15 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 |
| Количество элементов благоустройства детских площадок | шт. | 204 | 209 | 215 | 221 | 225 | 229 |
| Увеличение количества малых архитектурных форм | шт. | 163 | 188 | 213 | 225 | 237 | 249 |
| 3. | Шахтные колодцы | 1890,0 | 0 | Увеличение доли отремонтированных шахтных колодцев | шт | 44 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 4. | Содержание и ремонт внутриквартальных дорог | 50219,5 | 6598,0 | Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог | кв.м. | 84950 | 100393 | 108233 | 108233 | 125530 | 137780 |
| 5. | Приобретение, содержание и ремонт коммунальной техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Спасское | 1765,9 | 5739,3 | Увеличение количества коммунальной техники | шт. | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Устройство гаража и площадки для коммунальной техники | 2540,0 | 0 | Обеспечения размещения и сохранности коммунальной техники | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Приобретение дополнительного оборудования, инструментов | 4710,0 | 0 | Увеличение количества дополнительного оборудования и инструментов | шт. | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8 | Содержание внутриквартальных дорог | 3953,0 | 0 | Содержание дорог в соответствии с требованиями законодательства о благоустройстве | кв.м. | 278760 | 278760 | 287300 | 287300 | 287300 | 287300 |

Приложение № 3 к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Благоустройство территории и ремонт внутриквартальных дорог»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание и ремонт уличного освещения | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 18590,6  2016 год – 4230,0  2017 год – 3860,6  2018 год – 2700,0  2019 год – 3700,0  2020 год – 4100,0 |
| 2. | Благоустройство и озеленение территории населённых пунктов | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 22887,0  2016год - 9390,0  2017 год – 6347,0  2018 год – 1800,0  2019 год – 4050,0  2020 год – 1300,0 |
| 3. | Шахтные колодцы | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 430,0  2016 год – 300,0  2017 год – 130,0 |
| 4. | Содержание и ремонт внутриквартальных дорог | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 50219,5  2016 год – 10758,5  2017 год - 3440,0  2018 год - 50,0  2019 год – 21721,0  2020 год – 14250,0 |
| Средства бюджета Московской области | Всего – 6598,0  2016 год – 6598,0 |
| 5. | Приобретение, содержание и ремонт коммунальной техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Спасское | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 1765,9  2016 год – 1201,6  2017 год – 564,3 |
| Средства бюджета Московской области | Всего – 5739,3  2016 год – 2709,3  2017 год – 3030,0 |
| 6. | Устройство гаража и площадки для коммунальной техники | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 2540,0  2016 год – 1440,0  2019 год – 1100,0 |
| 7. | Организация работы в сфере благоустройства | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 36458,3  2016 год – 291,3  2017 год – 9837,0  2018 год – 9180,0  2019 год – 8680,0  2020 год – 8470,0 |